【       】工程施工承包合同

合同编号：【       】

合同签订地：

甲方（建设单位）：【     】

住所地：【     】

法定代表人：【     】

乙方（施工单位）：【  】

住所地：【     】

法定代表人：【     】

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述项目的工程施工事项协商一致，订立本合同。

- 工程概况

1、工程名称：【     】

2、工程地点：【    】

3、工程内容：【 】（具体见附件一）

4、承包范围：

（1）承包内容：工程的施工、质量保修。

（2）承包形式：乙方按照下列【     】种方式承包：

A、乙方包工包料

B、主材甲供、辅材乙供

乙方承担当地建设局备案、质监站检测等建设过程中所引起的相关税费，乙方不得以任何形式及理由将中标工程项目转包或分包，因设计变更，图纸以外增加的工程，由甲、乙双方书面确认后另行计算费用。

二、工程造价、结算方式

1、合同（含税）暂定总价款：￥【     】元（大写：人民币【     】），合同（未税）暂定总价款：￥【     】元（大写：人民币【     】），该总价款包括但不限于完成本项目所需的一切人工、机械、材料（含材料损耗）、降排水费用、税金、管理费、利润、规费、材料进场、加工、倒运、吊拉、垃圾外运等所有费用，不再计取其他费用，不执行任何政策性调整（具体清单详见附件一），最终总价按照下列方式结算：【     】。（本合同如有总价优惠，最终合同单价根据优惠后的合同总价同比例下调。）

A、按照本合同约定的全费用综合单价为标准，依据实际工程量按实结算。

B、图纸范围、清单内总价一次性包死，合同总价不再做任何调整。

C、执行工程量清单计价方式，根据国家规定的工程量清单计价规范、双方约定的消耗量定额、市价目表及结算汇编为依据计取。结算依据：

（1）本工程施工合同、甲方确认的竣工图纸、设计变更资料，甲方批准的施工图纸设计。施工过程中如设计方案调整，以现场实际确认为准，本工程执行如下结算依据：【     】。工程按设备安装【     】类工程取费，总包服务费、工程排污费、工程定额测定费、社会保障费不计取，甲供材不进入取费程序，工程量按实结算。

（2）本工程合同价款调整因素：现场工程签证、甲方设计变更，上述费用在竣工结算时一并支付，不计入工程形象进度款支付。

（3）工程结算经甲方审核并经甲方审计部门复审确认后有效。

（4）乙供设备、材料结算时需经相关部门批价方可进入结算程序。

（5）本工程造价优惠率：【     】%（不含甲供材及设备）。

（6）甲、乙双方有义务依法接受国家财政审计等有关部门对建设项目有关财务收支的监督审查，如实提供有关工程竣工结算资料，并承担相应的经济责任。

D、工程范围内合同总价（上限）一次性包死。工程量超出合同约定范围，不再增加任何合同价款；工程量少于合同约定，工程价款据实结算。不受本条2款“工程造价调整”约束。

E：其他结算方式：【     】。

2、工程造价调整

（1）设计变更（如图纸修改引起工程量增减、结构改变、标准提高或降低等）按实际发生量结算，以双方签证盖章为准；

（2）图纸以外发生的工程内容增减变更，须经甲方盖章签字并由监理人员办理签证，并按照附件一约定单价（或双方约定的审计结算依据）计入结算。

（3）签证必须由甲方项目经理、甲方工地代表（或监理）两人以上签字并加盖公章后生效，每份工程签证必须有项目名称，并编制连续的唯一序号，加盖甲方骑缝章，缺少以上任何一项视为无效签证。签证工程发生后十五日内，乙方须将符合甲方要求的签证一式四份报至甲方，逾期甲方将不予办理。

3、工程款支付：

（1）首笔付款（定金）：合同签订乙方进场施工后，甲方支付乙方含税合同总价的【     】%（其中合同总价20%作为定金，剩余作为预付款（如有），工程开始施工后定金抵顶等额工程款）；

（2）进度款：工程施工过程中按形象进度支付工程款，甲方按照下列【     】种方式付款：

A：由乙方提报工程进度，甲方审核确认后，支付至已完成工程量的【     】%；

B：其他方式：【     】。

（3）竣工验收款：工程全部完工后30天内，经乙方书面申请验收，甲方出具完整的验收合格报告后，拨付至本合同暂定总价款的【     】%；

（4）工程审计结算款：工程全部完工后，乙方提交全套符合甲方要求的工程结算资料及经双方签字确认的施工图纸，甲方按照下列【     】种方式付款：

A：经甲方及政府相关行政主管部门（后者如有）验收合格且经甲方审计结算后，支付至甲方审定值的【     】%；

B：其他方式：【     】

（5）质保金：余【     】%作为质保金，质保期为【     】个月（自全部工程竣工经甲方及政府相关行政主管部门（后者如有）确认竣工验收合格之日起计算），在质保期满后无质量问题无息付清质保金。

（6）甲方每笔付款前，乙方应向甲方开具【     】％的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款而不被视为违约。

4、付款方式：【承兑汇票     】（产生的手续费由乙方承担）

乙方指定付款银行信息：

开户银行：【   】

开户名称：【     】

银行账号：【   】

行号：【       】

- 合同工期

合同工期：总工期【    】天（如现场不具备开工条件，实际开工时间以甲方书面通知为准）。

开工日期：暂定【     】

竣工日期：【 】

工期备注：【 】

如因甲方原因造成工期延误，经甲方签字盖章认可后工期相应顺延；如因乙方原因工程施工未按合同期限完工，每延期一天，乙方应向甲方支付合同总价的1‰作为违约赔偿金，延期超过15天，甲方有权单方面解除合同，且不承担任何违约责任。

四、运输交货、材料采购

1、除甲供材外，所需材料由乙方负责运到甲方指定地点，并负责卸货，保险、运输、装卸费用由乙方负担。在运输、搬运及卸货过程中造成的货物毁损、包装严重损坏、少件及单、货数量不符或其他影响或可能影响材料正常使用的情形，乙方应负责免费退货、换货或减价，并自行承担由此造成的额外运输费用及由此对甲方造成的一切直接或间接损失。甲方初验确认无误后书面签收材料清单，视为该批货物已交付，产品初验仅仅是对产品外观、数量、规格、包装等外在情况的认可，并不表明甲方对合同产品质量的最终认可。初步验收合格并不意味着甲方放弃该产品在使用过程中因制造缺陷或内在的质量问题所造成的损失向乙方索赔的权利。

2、乙方应提供所使用材料及工程现场工地验收材料，除甲供材料外，所有材料（主材及辅材）均由乙方自行采购，并出具材料生产厂家质量保证书、出厂合格证和检验报告，乙方保证所有材料均符合国家质量要求，如需当地质检部门验收，应提供合格验收材料。乙方同时提供产品的全部技术资料，双方会签验收报告，发现质量问题及名称、规格、型号、材质等与合同不符，乙方必须无偿予以更换合格的合同约定产品及材料，同时承担材料复验费用及给甲方造成的一切直接和间接损失，乙方应额外承担人民币50000元/次的违约金。甲、乙双方对封样产品的确认，不得视为对其隐蔽产品质量缺陷的认可。因材料不合格造成的返工、停工、窝工或事故等损失，均由乙方承担，同时甲方保留追究乙方赔偿责任的权利。

3、乙方采购材料设备的约定：除本合同约定的由甲方供应的材料、设备以外，其余全部材料由乙方采购供应，乙方购进的材料，购进前必须向甲方提供所购材料的规格、型号、数量、产地。材料必须符合设计和规范要求，并经质检部门检测合格。乙方供应的全部材料设备由乙方提前15日提出材料采购计划（含数量、明细、规格型号、使用工程部位标注）。

- 工程质量及检查验收

1、工程质量标准为合格，具体标准按国家及本合同约定标准严格执行。

2、乙方必须严格按照施工图（含变更通知单、会审纪要、技术交底），说明文件和国家有关规定、规范施工，保证工程质量，并接受甲方代表及监理的监督和检查。乙方按工程进度及时提供关于工程质量的技术资料。

3、乙方应在隐蔽工程隐蔽前提前72小时以书面形式及时通知甲方现场负责人到现场检查，经甲方现场负责人、审计人员两人共同检查合格后办理隐蔽工程验收手续，仅有一人确认的，该验收不生效，甲方不予认可。乙方未收到甲方书面验收合格报告前，隐蔽工程不得覆盖。因乙方自行覆盖隐蔽工程或未及时提报隐蔽工程验收申请导致甲方无法进行审计的，甲方不再就该隐蔽工程进行结算，由乙方自行承担责任。

本工程质量验收不合格，乙方无条件返工，直到达到验收合格标准，由此引起的工期延误及一切直接、间接损失，由乙方负责。

工程发生质量事故，乙方必须第一时间书面通知甲方、监理以及设计方，经有关人员书面同意后方可处理，并在竣工资料中记录，乙方不得自行处理。

4、工程竣工验收，应以施工图、设计说明、技术交底、会审纪要、变更通知和国家有关施工规范质量评定为依据，由甲方、乙方、监理方、设计方共同参加验收评定。

5、工程竣工后，乙方在20日内按规定提供完整的技术档案资料，发出书面竣工通知，甲方接到通知30个工作日内组织有关单位进行竣工验收，验收合格后，双方签署验收书，并将工程移交甲方。

若发现不符合质量要求返工或维修的，由乙方负责在15日内维修至合格（费用乙方自理，不顺延工期），再交由甲方进行验收。甲方验收中发现的质量问题，经乙方连续维修两次或在甲方要求期限内仍未整改至合格的，乙方承诺免除未整改合格的工程量对应的工程款，如因此导致甲方委托第三方进行工程质量鉴定、自行组织人员维修或委托第三方维修的，由此发生的包括但不限于评估费、鉴定费、维修费、材料费等费用和其它一切损失均由乙方承担。同时，若乙方逾期未整改、在甲方要求期限内乙方未整改合格或乙方拒绝整改的，在工程全部维修合格前，按照1000元/日的标准向甲方支付违约金。乙方同意甲方将上述费用从乙方工程款、质保金中扣除，不足部分，甲方有权向乙方追偿。

6、工程全部完工且验收合格后，乙方应于60日内一次性向甲方提报完整的结算资料，包括但不限于合同、招投标书、竣工图纸、完工单、工程结算书、经甲方审定的预算书、工程签证及其他必备文件资料，以上文件须提供原件并附电子版一份，报送甲方进行审计。乙方逾期提交资料或提交的资料不齐全的，视为乙方自动放弃结算、付款要求，甲方可不再接受结算、付款申请。

7、为避免高估冒算，乙方呈报的结算，审减值不应超过甲方审定值的5%，超出部分计取5%作为乙方支付甲方赔偿金（审减费）。即：赔偿金（审减费）=（审减值-甲方审定值*5%）*5%。

8、乙方认可：甲方除可自行对本工程进行审计外，同时有权委托符合国家审计资质的第三方对本工程造价进行审计并出具最终审计报告，具体委托合同由甲乙双方及第三方审计机构共同签订，审计费用按照国家相关规定由双方各自承担。

9、乙方应提供产品验收资料，通过当地质检部门验收，若发生费用由乙方承担。

10、所有管线的排布、标高等乙方必须服从甲方统一安排，否则甲方有权要求乙方予以重做并要求乙方赔偿。

11、甲方现场负责人：【   】甲方现场负责人联系电话【  】，本项目涉及的需要甲方确认的所有资料必须经本合同约定的甲方代表（包括但不限于现场负责人或项目经理本人及其分管副总或总经理）至少两人签字并加盖甲方印鉴后方为有效，本合同约定以外的其它任何人签字均不具有法律效力，甲方不予认可。

乙方现场负责人：【     】乙方现场负责人联系电话【   】。乙方更换现场代表应提前三天书面通知甲方，经甲方同意后方可更换。

六、双方责任与义务

本条责任与义务为除上述条款规定的责任与义务以外的责任与义务。

（一）、甲方职责：

1、甲方按合同约定及时向乙方拨付工程款。

2、协调施工用水、电源、并装水、电表计量，电源只提供位置，不提供线路。

3、协调处理施工现场周围建筑物、结构物、地下管线、地下其他设施等。

4、提供施工图两套（包括一套竣工图）组织图纸会审和技术交底。

5、委派现场代表，对工程进度、质量及时检验签证。

6、甲方收到乙方提交的验收申请报告后组织验收。

7、甲方对乙方在施工中存在的不安全因素有权提出整改或停工整顿。

（二）、乙方职责：

1、编制施工组织设计和进度计划，报甲方认可后，按甲方要求及国家颁布的有关《施工技术规范》精心组织施工，严格按图进行施工，如遇设计变更，需经双方签证，作为施工和验收的技术资料。

2、乙方进场应自行准备配电箱线材等，并负责安装及管理水、电表，所发生的水电费由乙方承担。如果遇到临时停水停电，乙方应自行调整施工，甲方不承担费用；遇有夜间施工，甲方不承担费用。

3、乙方免费提供预埋件，并免费进行预埋预留施工，乙方对预埋件的质量负责，若预埋件出现施工质量问题，由乙方承担相关责任。

4、乙方应按甲方ISO国际标准质量、环境、职业安全健康一体化管理体系要求，同步编制竣工资料，做好竣工验收与结算工作。同时确保工程量符合设计要求和国家验收规范，提供施工图及节点图6套，工程竣工后向甲方提供工程竣工图和竣工资料两套。

5、每月25日（或每周五）前向甲方提供当月（周）完成的工程量报表，形象进度及下月（周）工程进度计划。

6、安全文明施工：乙方应具有【     】资质及以上资质，严格按照施工组织方案操作规程进行施工，采取安全措施，做好施工人员的安全教育管理工作，服从甲方的监督管理和检查，自行配置符合要求的劳动防护用品及设施，严格执行甲方对环境、职业安全健康管理体系方面的有关规定，确保安全生产，保证现场人身安全。

7、施工过程中及现场造成第三方人身、财产损害或致使甲方财产受到损失的，乙方应承担赔偿责任，甲方不承担任何责任。如由甲方垫付的任何处罚或赔偿，乙方同意甲方从其工程款、质保金中扣除，不足部分，甲方有权向乙方追偿。

8、施工现场环境卫生要求：乙方应负责施工现场的环境卫生清理工作，对于乙方本身施工过程中产生的垃圾及乙方施工区域内存在的所有垃圾，乙方应做到每日清理一次，并于当天清理完毕，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，如不符合要求，由乙方整改合格，同时乙方须承担人民币1000元/次的违约金；如乙方清理不及时或不符合要求，甲方有权委托其他单位清理，由此产生的全部费用及相关行政罚款由乙方承担，同时，乙方须承担由此产生的一切直接及间接损失，上述费用乙方同意从其应付工程款、质保金中扣除。

9、提供满足建设、质检、消防等行政部门要求的全部文件及资料。如前述行政部门对乙方所提供的报验资料有任何要求，乙方应在两周内解决完毕，每逾期一天，乙方应向甲方支付 5000元人民币作为违约赔偿金。

10、工程验收前及质保期内，如工程质量出现问题，乙方应免费修复并负担由此给甲方造成的一切直接和间接损失，经乙方连续维修两次或在甲方指定的合理期间内不合格，甲方有权另行寻找施工单位维修，费用由乙方承担并从工程款、质保金中扣除，不足部分，甲方有权向乙方追偿。

若乙方施工工程存在严重质量问题，乙方的免费维保不受质保期限制，由此给甲方或第三方造成的一切直接或间接损失由乙方承担。

11、乙方负责办理垃圾场弃土等手续，并负责施工过程中遇到的降水等问题。

12、乙方严格遵守建设单位有关管理制度规定，若有违反，乙方同意甲方按建设单位规定标准处罚，从工程款中、质保金扣除。

13、施工过程中，由乙方负责与相关主管部门的沟通与协调等工作。

14、乙方负责养护和成品保护，工程交付前的一切风险由乙方承担，工程严禁出现开裂、爆皮、空鼓等质量问题。

15、乙方确保项目负责人每天在工地现场，否则每缺席一日，乙方支付甲方违约金1000元，如工期内累积10日不在工地现场的，则甲方有权取消该项目经理的资格，乙方除应更换合格的项目经理外，还应支付甲方违约金10000元。未经甲方同意，乙方不得自行更换现场项目经理，否则乙方支付甲方违约金10000元整。乙方同意上述违约金从质保金、应付工程款中扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。

16、在本合同履行过程中，如出现原材料价格上涨的，仍执行本合同约定的价格，如出现原材料价格下降的，则执行变更后的价格。乙方不得以原材料价格调整变更为由拒不施工或变相停工，否则每停工一日，须向发包人（甲方）支付5000元违约金，由此造成的一切损失均由乙方承担，同时，工期不予顺延。

17、本合同约定的工程范围以外的但与本工程项目相关的工程，乙方同意按照甲方的实际需求承包施工，若甲方确定交由乙方进行承包施工的，应书面通知乙方。同时，双方约定：工程结算依据、结算单价参照本合同约定标准执行，工程量据实结算。

18、如由总包单位收集、汇总甲方的分包工程资料的，乙方在甲方办理竣工验收前需提供总包单位符合竣工备案要求及市档案馆的标准、规格与内容的全套完整竣工资料（含竣工图）三套。

19、乙方承诺：乙方不以任何理由推脱拒绝甲方增加部分的施工，若乙方拒不承包或者在收到甲方通知后3日内未作回复的，甲方可另行委托其他第三方进行施工，因此导致甲方费用增加部分的相关损失，乙方同意全部承担，甲方有权从其应付工程款、质保金中予以扣除。

20、乙方承诺：在本工程项目建设中按时支付工人工资，不拖欠任何工人的工资，乙方因本工程项目与任何第三方产生的债务（包括但不限于工人工资、供应商货款等）均由乙方自行承担，与甲方概无关系。乙方不得以甲方未支付工程款为由与第三方抗辩而不予承担相关债务，因乙方未支付款项而造成群体性上访事件的，由乙方自行解决，并负责赔偿由此给甲方造成的一切直接和间接损失。

21、乙方应严格依照消防施工规范施工，乙方所使用的产品及材料应符合相关消防规范要求，保证政府消防验收通过。否则，乙方应负责更换（维修）至合格，同时乙方应向甲方支付人民币50000元/次的违约金；如乙方不予更换或更换（维修）后仍不合格的，甲方有权从第三方购买相关产品及材料，由此产生的全部费用（包括但不限于人工费、材料费等）、行政罚款及由此产生的一切直接及间接损失由乙方承担，乙方同意从其应付工程款、质保金中扣除。同时，合同工期不予顺延。

22、乙方投标时即已熟知现场情况，故对所有未预留的洞口等由乙方自行开洞并按要求封堵，且开洞前必须经过甲方许可，其中砼结构开洞必须采取静力拆除，严禁采用震动设备对周边结构造成影响，砌体结构开洞必须采用切割等静力方式，拆除形状规则，拆除后垃圾即时清理干净，未砌筑的墙体如需预留洞口，乙方进场后提供交底资料由总包预留（如有）。

23、考虑到施工可能对周边建筑物的影响，乙方需要对施工现场进行必要的封闭，必要时需夜间进行拆除施工，乙方自行解决周边环境因素对施工带来的影响。拆除垃圾需及时外运，垃圾清理由乙方承担。

（三）、违约责任：

1、甲、乙双方任何一方不严格履行合同规定或擅自终止履行合同，给予对方造成损失的，应赔偿对方的一切损失。

2、未经设计方或甲方同意，因乙方擅自变更设计发生的费用由乙方承担，延误的工期不予顺延，同时乙方应承担违约赔偿金人民币50000元，给甲方及第三方造成其他损失的，应一并赔偿。

3、乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付甲方合同含税总价的30%作为违约金，以及由此产生的一切直接和间接经济损失：

（1）、乙方明确表示或以行为表明不履行合同主要义务的；

（2）、乙方在合同约定期限内没有完工，且在甲方催告后的15天内仍未完工的；

（3）、工程存在严重质量问题；

（4）、乙方逾期整改、拒不整改或连续两次整改仍不合格的；

（5）、乙方将工程转包或分包的；

（6）、乙方其他严重影响合同履行的情形

4、本合同约定的损失、违约金、赔偿金等，甲方有权从工程款、质保金中直接扣除,如工程款、质保金不足以扣除的，乙方应在收到甲方通知后 3 日内全部支付给甲方，否则按应付款的每日3‰累计计算滞纳金。

七、 通知与送达

1、甲方发出的函件、通知及其他通讯往来，可采取书面形式，并送达至下列所述地址或乙方书面通知并加盖公章的其他地址。

2、上述函件、通知或其他通讯往来，若采用邮寄方式的，在寄出后第3个工作日将被视为已送达，邮政局出具的挂号投送收据，将作为有效证明；如以手递的方式，则于对方签收时视作已送达，收条将作为有效证明。乙方有效联系方式如下：

乙方：   【     】

联系人： 【     】

联系电话：【     】

联系地址：【     】

电子邮箱：【     】

八、诚信廉洁与反商业贿赂

1、乙方声明并保证因签署或履行本合同而提供给甲方的任何信息、材料是真实、完整、准确、合法、有效的，不得提供虚假材料、伪造证章。

2、乙方承诺严格遵守甲方制定的所有对交易对象的廉洁管理规定，不得以任何方式（包括但不限于请客、礼品、回扣、佣金、有价证券、实物或其它形式）向甲方员工包括但不限于其关系人或指定人进行任何贿赂或给予不正当利益，或有直接或间接（包括但不限于入股或提供服务等）让其获利的行为。

3、乙方承诺若有任何负责或保管甲方的财产时，决不会有任何贪污、挪用或侵占甲方财产行为。

4、乙方声明并保证甲方人员没有借由本合同的签署或履行直接或间接投资乙方或持有乙方的股权（但甲方人员从证券交易所购买乙方的股票者不在此限），且声明并保证也没有借由本合同的签署或履行而使甲方的人员或其亲属到乙方任职或担任顾问。

5、乙方承诺决不为自己或他人利益唆使或利诱甲方员工离职或违背职业道德行为。乙方承诺决不聘请甲方员工在离职后3年内为乙方工作。

6、乙方承诺对于所知悉和掌握的有违反诚信廉洁行为的人和行为将及时向甲方检举并提供相关证据。

7、乙方主动向甲方披露违规事实，或者在甲方提出的情况下向甲方披露违规事实的，或乙方在签约前有违反以上约定行为而在签约后1周内以书面形式向甲方披露违规事实的，甲方将根据乙方违规事实选择协商解决或要求乙方承担违约责任，并可根据乙方配合程度给予减轻、直至免除追究乙方以上责任。

8、违反上述任一约定或承诺，乙方同意按本合同总额的30%/次或每次50万元（以金额较高的为准）向甲方支付违约金，甲方有权解除合同。

9、违约证据以甲方员工已向甲方有关部门或司法机关坦白了有关事实为准，除非乙方有经司法机关认定的与坦白事实相反的证据。

10、若乙方发现甲方人员有任何形式的索贿受贿行为的，乙方应向甲方举报。

11、举报联系方式：廉政热线：0532-88701000  0532-58070686

廉政邮箱：huarenjiwei@qdhuaren.com

受理地址：崂山区株洲路179号

九、附则

1、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成由合同签订地人民法院裁决。本合同的变更、解除、终止或无效不影响本条关于纠纷解决方式的约定。

2、附件是本合同的重要组成部分，与本合同同具法律效力。

3、招投标文件是本合同的重要组成部分，招投标文件与本合同不一致的内容，以本合同为准。

4、本合同一式肆份，双方各执两份，经甲、乙双方签字盖章后生效。

5、补充条款：【     】。

附件：

附件一：【工程量清单（签字盖章上传）】

附件二：加盖乙方公章的营业执照、授权委托书、受委托人身份证复印件

附件三：施工图纸

附件四：安全施工协议

其他附件：【     】

（以下无正文）

（以下无正文，仅为签字盖章而设）

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 签订时间： |  |

附件四：《    公司外包服务单位安全管理协议书》

外包服务单位安全管理协议书

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等国家相关法律法规的要求，贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，进一步加强对外包服务单位在公司区域内作业的管理，明确     （以下简称甲方）与外包服务单位      （以下简称乙方）的安全责任，保障 的正常生产经营秩序，特签订外包服务单位安全管理协议书。

- 外包服务单位安全协议有效范围

乙方在甲方从事  建设工作，本协议对乙方进入甲方区域后，满足甲方在安全、环境等方面对乙方提出的各项管理要求，并对双方责任做了规定。双方一经签署，在协议有效期内，乙方承揽的服务任务有效。

- 本协议有效期自     年     月     日至     年     月      日

- 甲方的权利义务

  - 监督、检查乙方做好安全管理工作。

  - 组织外包服务单位签订《     外包服务单位安全管理协议书》（以下简称《安全协议书》），不签订《安全协议书》的服务单位不准在公司内从事服务工作。

  - 为确保安全，甲方将定时对乙方施工现场进行安全检查，发现问题及时通报并督促乙方整改。

  - 对乙方单位或个人因违反安全管理规定和安全协议书条款的行为，造成事故者，视情节轻重，追究责任和经济赔偿。

  - 甲方将根据消防、安全生产有关规定，对有违章行为、有重大安全隐患的服务单位和不服从纠正管理的，将给予停止其服务作业，直到安全隐患解除方可作业，对严重违反国家有关法律的交有关部门进行处理，直至追究刑事责任。

- 乙方的权利义务

1. 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》以及   的规章制度，落实“安全生产责任制”，制定相应的安全职责，认真履行协议书所规定的条款内容，做到安全工作有措施、有落实。乙方因责任不落实、管理不到位而发生的安全事故，乙方要负全部责任，因事故给甲方造成损失的，根据国家法律法规有关条款给予经济赔偿，造成重大安全事故的，除给予经济处罚外，依法追究乙方责任人的法律责任。

2. 乙方应对涉及用水、用电、燃气、明火、刀具、机械操作、土石方工程等岗位根据相应的法律、法规、行业标准制定安全操作规程并执行，严格遵守甲方有关安全管理规章制度，严禁违章操作。

3. 服务过程中，乙方接收甲方安全、环境的检查，执行甲方现场安全、环境的监督及整改意见。

4. 定期开展各项安全、环境自查，并主动参加甲方组织的各项安全、环境活动。定期组织乙方公司员工进行安全培训，使其能够掌握基本的安全、消防、应急逃生的基本常识和要求，并学会使用常用灭火器材和了解紧急情况时的正确处置程序。

5. 切实加强作业现场的管理，明确安全管理措施，配备足量的安全设施器材，加强对易燃易爆物品、危险品的管理；加强现场监督，认真做好防火、防盗、防爆炸、严禁违章作业，做好安全防范工作，确保安全。

6. 加强对作业场所及作业相关区域的物资、人员的管理，对作业及作业相关区域的人员安全管理负全部责任。

7. 乙方工作人员应持公安机关核发的暂住人口证明及本人身份证到甲方公司安委办统一办理出入证，所有到甲方公司内工作的人员必须佩带“出入证”。

8. 电工、焊工及化学危险品管理员等特殊工种人员，须持有《特殊工种操作证》方能作业，并严格按有关规定操作，不得跨工种作业，也不得以任何借口违章作业，《特殊工种操作证》应随身携带以备检查。需要进行动火、登高作业等危险性作业队的需到相关部门办理相应的证件、手续。

9. 甲方公司内为禁烟区域，乙方应遵守甲方的禁烟规定。甲方对违反禁烟规定的乙方单位员工罚款200元，对乙方公司处以2000元的罚金，罚金将从乙方合同款中一次性扣除。

10.加强信息反馈，发现问题及时处理，并及时通报甲方，不得隐瞒、拖延。

11.外包服务所涉及的安全防护用品、消防器材、应急物资等由乙方负责。

12.其它未尽事宜按照国家相关法律法规执行。

五、 违约责任：

- 如因乙方原因导致甲方发生重大安全事故，由乙方承担相应责任。

- 乙方在工作过程中出现安全隐患，经甲方书面通知整改未果，甲方有权要求乙方无条件退场、解除合同且无须承担违约责任。

- 乙方工作期间发生安全责任事故，若乙方拒绝处理和支付费用而影响工程或项目的正常进行，乙方同意甲方从履约保证金和工程款中代为支付安全事故发生的所有费用，不足的部分甲方有权向乙方追偿。

- 本协议经双方加盖公章后生效，作为合同的附件。

- 本协议书解释权在甲方。

- 本协议一式三份，甲乙双方签字、盖章、盖骑缝章后各执一份存档备案，交安委办一份存档备查。

甲方：                   乙方：

甲方负责人：                               乙方负责人：

年       月       日                  年     月     日